# ScooterWatch — Бизнес-документация (MVP)

Версия: 2025-10-05 06:44

Автор: продуктовая спецификация на основе обсуждения с заказчиком.

# 1. Общее описание проекта (Executive Summary)

Название (рабочее): ScooterWatch.

Суть: мобильное приложение для фиксации нарушений использования шеринговых самокатов (фото/видео) с последующей модерацией, выставлением штрафов провайдерами и выплатой 20% вознаграждения авторам подтверждённых кейсов.

Проблема: отсутствует прозрачный инструмент общественного контроля за нарушениями (езда вдвоём, на переходе, трюки, неправильная парковка и т.п.), что ведёт к аварийности, порче техники и ухудшению пользовательского опыта.

Ценность: горожане повышают безопасность и получают вознаграждение; провайдеры — сокращают порчу/риски; города — улучшают дисциплину и среду.

# 2. Цели, ценностное предложение и метрики

Цель MVP: запустить цикл «фиксация → AI-предклассификация → модерация → штраф → выплата 20%».

Ценностное обещание (одной фразой): «Фиксируй нарушения за 1 минуту — делай город безопаснее и зарабатывай».

North Star (гипотеза): количество подтверждённых нарушений на активного инспектора.

Вспомогательные метрики:

— Активация: % пользователей, завершивших первую фиксацию.

— Retention W4: % пользователей с повторной фиксацией через 4 недели.

— Точность AI: % совпадений AI-классификации и решения модератора.

— Reward Conversion: % начисленных/выплаченных вознаграждений.

# 3. Пользователи и роли

Primary: Инспектор-наблюдатель (любой пользователь, снимает нарушение, получает вознаграждение).

Secondary (системная): AI-модератор (предклассификация по медиа).

Admin: Модератор/Оператор (просмотр кейсов, принятие решений, расчёт штрафов и вознаграждений).

# 4. Сценарии MVP (приоритизация)

1) Снять видео/фото нарушения и отправить (ключевой поток).

2) Подтвердить/выбрать тип нарушения (пользователь ↔ AI-предложение).

3) Получить вознаграждение 20% после выставления штрафа провайдером.

4) Получить уведомление о решении модерации (принято/отклонено).

5) Просмотреть историю кейсов и статусы (вторично для MVP).

# 5. Правовые аспекты и приватность (MVP-заготовка)

— Обязательное согласие на обработку фото/видео, включая изображения лиц и геоданные (экран согласий при первом запуске + журнал ConsentLog).

— Размытие лиц в пользовательском UI по умолчанию; хранение оригинала в защищённом контуре для модерации.

— DPA/GDPR/Политика конфиденциальности/Условия использования — согласование с юристами (версии и даты фиксируются).

— Удаление/экспорт данных пользователя: кнопки в Профиле.

— Возрастное ограничение: 18+.

# 6. Мобильное приложение — список экранов

U-01 Согласия и разрешения.

U-02 Авторизация (телефон + OTP), опционально вход через соцсеть.

U-03 Разрешения ОС (камера, гео, уведомления).

U-04 Домашний (FAB «Зафиксировать нарушение», последние кейсы, кошелёк).

U-05 Съёмка: видео по умолчанию (10–30 с), штамп времени/гео.

U-06 Предпросмотр + AI-предклассификация (тип + вероятность).

U-07 Отправка (прогресс, фоновые ретраи).

U-08 Успех/Статус (объяснение процесса, ETA до 48 ч).

U-09 История кейсов (фильтры, статусы).

U-10 Детали кейса (видео, карта, таймлайн решения, начисления).

U-11 Кошелёк и вывод средств (баланс/ожидает/вывод).

U-12 Профиль/настройки (телефон, соцсети, согласия, приватность, данные).

U-13 FAQ/Как это работает.

U-14 Апелляция решения.

U-15 Подсказки по безопасной съёмке (онбординг-хинт).

U-16 Рефералка (опционально).

U-17 KYC/Платёжные реквизиты.

U-18 Управление уведомлениями.

U-19 Маркетинговые согласия.

U-20 Шаблоны пустых/ошибочных состояний.

# 7. Админ-панель (веб + адаптив) — разделы

A-01 Логин + 2FA.

A-02 Очередь модерации (фильтры, SLA-таймер).

A-03 Просмотр кейса и решение (подтвердить/отклонить/эскалация).

A-04 Начисления и выплаты (pending/ready/paid, экспорт реестра).

A-05 Справочники и интеграции (типы нарушений, тарифы штрафов, провайдеры, вебхуки).

A-06 Аудит и отчёты (точность AI, % отклонений, TAT, карта «горячих точек»).

A-07 Апелляции.

A-08 Пользователи (KPI, фрод-индекс, блокировки).

A-09 Настройки выплат.

A-10 Логи и безопасность.

# 8. Жизненный цикл сущностей (state diagrams, текстом)

Кейс (Report): draft → submitted → ai_preclassified → under_review → approved / rejected_* → fine_issued → reward_accrued → payout_ready → payout_sent.

Пользователь: registered → consented → authenticated → kyc_pending → kyc_verified (ветка suspended при фроде).

Апелляция: none → appeal_submitted → in_review → resolved_{approved|rejected}.

# 9. Бизнес-правила и анти-фрод

— Вознаграждение: 20% от фактически выставленного штрафа (настраиваемый параметр).

— Холд до статуса fine_issued (или «после оплаты» — под вопросом бизнес-решения).

— Детекция дублей: хэш кадра + гео + время; лимиты по устройству/аккаунту.

— Обязательный комментарий при типе «Другое».

— Отсутствие гео: кейс принимается, помечается low_geo_confidence (пониженный приоритет).

# 10. Справочники

Типы нарушений (MVP): вдвоём/втроём; езда по переходу; трюки/вилли; езда на тротуаре при запрете; неправильная парковка/блокировка; мусор/порча; другое (с комментарием).

Статусы кейса: submitted, ai_preclassified, under_review, approved, fine_issued, reward_accrued, payout_sent; отклонения: rejected_insufficient_evidence / rejected_wrong_class / duplicate.

# 11. Сущности и DTO (минимальный набор)

User, Device, Report, Evidence, ModerationDecision, Fine, Reward, Wallet, Payout, Provider, ViolationType, ConsentLog, Appeal.

Ключевые поля (сокр.):

— User: id, phone(e164), consent_video_faces, kyc_status, status.

— Report: id, user_id, (ai_)violation_type, ai_confidence, captured_at, lat/lng, status, notes, duplicate_of.

— Evidence: id, report_id, type(video/photo), url_original, url_preview(с размытием), duration, frame_hash.

— ModerationDecision: decision, final_violation_type, reason_code/text, decided_at.

— Fine: amount, currency, issued_at, status.

— Reward: base_amount, percent (0.20), amount, status, accrued_at.

— Wallet: balance_available, balance_pending.

— Payout: amount, method, status, requested_at/paid_at.

— Provider: name, fine_catalog_id, api_endpoint/key.

— ViolationType: code, title, description, default_fine_amount (опц.).

— ConsentLog: type, version, accepted_at.

— Appeal: reason_code/text, status.

# 12. Публичные и админ-API (черновой контракт)

Публичное:

— POST /auth/otp/request, /auth/otp/verify

— POST /consents

— POST /reports (multipart), GET /reports, GET /reports/{id}, POST /reports/{id}/classify

— POST /appeals

— GET /wallet, POST /payouts

— POST /kyc

— GET /violation-types

Админ:

— POST /admin/auth/login

— GET /admin/reports, GET /admin/reports/{id}

— POST /admin/reports/{id}/decision

— GET /admin/payouts, POST /admin/payouts/{id}/mark-paid

— GET /admin/appeals, POST /admin/appeals/{id}/resolve

— GET /admin/analytics

— GET/POST /admin/dictionaries/violation-types, /admin/providers

Вебхуки:

— POST /webhooks/provider/fine-issued, /fine-cancelled

# 13. Аналитика (события)

App: consent_*, auth_*, permission_*, record_*, ai_suggestion_*, upload_*, submit_success_view, history_view, case_view, wallet_*, withdraw_*, profile_*

Admin: admin_login_*, queue_filter, case_approve, case_reject, fine_issued, reward_accrued, payout_sent

# 14. Acceptance-критерии (примеры)

— Дубликат: два видео одного события (≤30 м, ≤2 мин) → второй кейс помечается duplicate, награда не начисляется.

— «Другое» без комментария → ошибка при отправке.

— Неверный OTP → блок повторной отправки 60 сек.

— Нет гео → приём с флагом low_geo_confidence.

— Выплата: при fine_issued и min балансе → создать withdraw_request.

# 15. План MVP (вехи)

Спринт 1 (2 недели): авторизация, согласия, съёмка, отправка, история (без кошелька).

Спринт 2 (2 недели): AI-предклассификация, админ-очередь и решение, статусы.

Спринт 3 (2 недели): кошелёк/награждение 20%, базовые выплаты (ручной режим), KYC.

Спринт 4 (2 недели): апелляции, отчёты, анти-фрод, A/B онбординг.